# Акт ввода оборудования в эксплуатацию

Заполненный пример для компании

Учебный пример с вымышленными данными. Замените поля в квадратных скобках и согласуйте условия перед подписанием.

Зафиксировать договорный результат запуска конкретного оборудования в проверенной конфигурации. Передача машины, завершение монтажа и ввод учитываются раздельно.

Учебные вымышленные данные. Форма предназначена для договорной работы компаний и не заменяет обязательные документы, разрешения и технические процедуры для конкретного оборудования. Подписывайте только подтверждённые сведения.

# Основание и участники

Номер и дата акта: ВВ-3 от 20.11.2026

Договор и спецификация: Договор ОБ-17 от 02.11.2026, спецификация 1 редакции 2

Заказчик: ООО «Учебная фабрика»

Исполнитель запуска: ООО «Учебный сервис»

Оборудование и место: Упаковочный модуль УМ-4, серийный номер DEMO-204, учебный участок А

Программа и дата проверки: Программа ПИ-2 от 15.11.2026, проверка 19.11.2026

# Подтверждение критериев запуска

| Критерий и источник | Фактический результат | Подтверждение | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплектность по спецификации 1 | Проверенные позиции совпадают с перечнем | Ведомость К-3 | Подтверждено |
| Рабочий цикл по программе ПИ-2 | Выполнен в согласованных учебных условиях | Протокол И-3 | Подтверждено в пределах программы |
| Документы по перечню приложения 2 | Передан согласованный комплект | Реестр Д-3 | Подтверждено |
| Дополнительный режим вне программы | Не проверялся и не входит в текущий объём ввода | Ограничение программы ПИ-2 | Не подтверждается этим актом |

# Решение по результатам

Стороны подтверждают завершение договорной процедуры ввода модуля DEMO-204 в конфигурации и пределах программы ПИ-2 по указанным приложениям. Непроверенный дополнительный режим настоящим актом не принимается. Утверждение не распространяется на режимы и объекты вне указанного объёма.

# Пределы подтверждения и приложения

Замечания, препятствующие вводу, фиксируются отдельно. При их наличии не используйте положительное заключение без предусмотренного основания.

Дата начала гарантии и последствия для оплаты определяются договором. Этот акт сам по себе не меняет гарантийные сроки, цену и порядок расчётов.

Акт не заменяет предусмотренные для конкретного объекта разрешения, допуски и обязательную техническую документацию. Техническую достаточность оценивают уполномоченные специалисты.

Приложения: согласованная программа, протокол результатов, ведомость комплектности, реестр переданных документов и перечень замечаний при наличии.

# Подписи и особые мнения

Представитель заказчика и основание полномочий: __________________________________

Представитель исполнителя и основание полномочий: __________________________________

Дата фактического подписания каждой стороной: __________________________________