# Протокол испытаний оборудования с замечаниями

Заполненный пример для компании

Учебный пример с вымышленными данными. Замените поля в квадратных скобках и согласуйте условия перед подписанием.

Сохранить исходные условия, фактические результаты и открытые отклонения. Протокол не заменяет согласованную программу испытаний и отдельное решение о приёмке.

Учебные вымышленные данные. Форма предназначена для договорной работы компаний и не заменяет обязательные документы, разрешения и технические процедуры для конкретного оборудования. Подписывайте только подтверждённые сведения.

# Основание и участники

Номер и дата протокола: ИП-5 от 18.11.2026

Оборудование: Учебный дозирующий модуль ДМ-6, номер DEMO-306

Основание: Договор Т-9, программа испытаний ПИ-4 редакции 2

Условия проведения: Учебный стенд, материалы серии TEST-4, режим по ПИ-4

# Результаты и открытые вопросы

| Критерий | Факт и доказательство | Оценка | Следующее действие |
| --- | --- | --- | --- |
| Идентификация комплекта | Номер DEMO-306 совпал с ведомостью К-5 | Подтверждено | Сохранить ведомость |
| Учебный показатель по пункту 2 ПИ-4 | Ожидалось 100 циклов, зафиксировано 92 в условиях программы | Есть отклонение | Установить причину и повторить согласованный тест |
| Обмен данными по пункту 3 ПИ-4 | Проверка не проведена из-за отсутствия согласованного доступа | Не проверено | Обеспечить доступ и назначить проверку |
| Передача эксплуатационных материалов | В реестре отсутствует предусмотренная схема | Открытое замечание | Передать актуальную схему |

# Решение по результатам

Полное соответствие программе ПИ-4 не подтверждено. Зафиксированы отклонение, непроведённая проверка и недостающий материал. Причина отклонения пока не установлена. Повторная проверка проводится по согласованной программе после выполнения перечисленных действий; результат оформляется новым протоколом со ссылкой на ИП-5.

# Пределы подтверждения и приложения

Показатель 92 вместо 100 в учебном примере означает разницу 8 циклов, или 8% от заданного показателя. Это не автоматическая скидка, размер убытков или доказательство причины отклонения.

Для каждого замечания сохраняются исходные результаты, условия проверки и ссылка на требование. Формулировка «не проверено» не заменяется словом «дефект».

Подписи подтверждают состав зафиксированных результатов с учётом особых мнений. Они не означают автоматически полную приёмку, отказ от требований или согласование дополнительных платных работ.

Приложения: программа, исходные записи измерений, ведомость комплектации, материалы наблюдений и согласованный перечень последующих действий.

# Подписи и особые мнения

Участник испытания со стороны заказчика: __________________________________

Участник испытания со стороны исполнителя: __________________________________

Полномочия и особые мнения: __________________________________

Даты подписания: __________________________________